★ 重点问的三件事

- 登录界面账套 & 工厂

- 已加好。登录页有「账套 / 工厂」下拉 —— 几个厂就显示几个、选哪个进哪个；只有一个厂时不显示下拉、自动进本厂。你要的「登录界面能选账套 / 工厂」现在就能用。

- 一键新建账套.bat

- 现阶段先这样：脚本已部署服务器，路径：C:\Users\Administrator\Desktop\车间管理系统\一键新建账套.bat

双击 → 填厂代码 + 厂名 → 自动建好带演示数据的账套 → 成功 / 失败原因直接打印，不用碰代码，双击两下就建一家厂。

你提的“界面里点按钮建账套”需求我记下。现阶段优先做报工、工单、工资核心功能，夯实基础盘，暂不开发账套管理界面，先用bat脚本。

后续客户变多，会参照金蝶云星空做统一管理中心，页面直接新增、切换、管理各家厂数据。

- 显示版权

- 已加上。

系统「关于」页显示：车间小工单・胡忠谦、沈域诚 联合出品；研发胡忠谦、客户成功经理沈域诚。同时附带权利保留、免责声明、著作权保护声明。

一、你提出的需求，已解决

1）登录界面版本信息：已增加，进入系统即可看到版本号

2）帮助界面：系统内置操作手册，遇到问题可点开查阅

3）查询工单：支持搜索、扫码、手动输入查找，不用死记单号

4）工单填写销售单号：工单号支持自定义填写，可填销售单号检索；独立“销售单号”字段暂未开发

5）工艺路线导入：支持Excel导入，无需手工逐条录入

6）扫码报工：摄像头、扫码枪、手动输入三种模式全部实现

7）报工时间记录：后台记录精度到秒，完整留存报工时间

8）H5端退出按钮：已新增；存在未提交内容会弹出确认提示

9）工单号简化：自动单号改为 A0001-Z9999，简短易记

10）报工自定义字段：报工支持填写设备、模具等自定义信息，存入后台

11）计价单：支持产品/工序/部门/人员过滤；失效行变色；Excel导入；按产品+工序排序

12）无权限工序：报工界面自动隐藏无权限工序，遵循部门权限规则

13）用户绑定微信：PC用户页面可录入、修改、查看微信号，支持微信号检索；仅存储微信号，暂不支持微信登录、消息推送

二、整体落地情况

你9月20日清单上的需求，上面全部已经开发完成。

剩余两件：

① “扫码点不动”需要现场真机实测；

② 微信登录、微信推送属于后续增强功能，待客户量上来再排期。

三、需要你现场帮忙验证

【扫码点不动】

扫码报工三种模式功能全部开发完毕；点不动大概率是现场网络、证书环境问题。

麻烦现场手机真机测试，把现象、报错拍照发给我，即可快速定位问题。

四、本周新上功能汇总（9/20-9/27，合计18项）

■车间现场

1.班组长派工到人：工序分配到人，工人手机“我的任务”查看当日任务

2.工人一键报异常：手机一键上报缺料、设备故障、质量问题

3.手机扫码报工：网页扫码，不限制手机型号

4.在线培训：手机查看操作教程，系统记录学习进度，支持断点续学

■管理看板

5.工单进度大屏看板：全部工单进度可视化，快速定位卡顿工序

6.工单自定义备注：自定义客户名、急单标记，支持列表展示、筛选

7.工单直接查看图纸与操作说明：电脑、手机两端均可打开

8.基础资料一键导入：产品、工序、人员Excel导入，新工厂快速上线

■工资管理

9.工资单撤回重算：工资算错，可撤回修改重新计算

10.工资扩展项目：支持底薪、补贴、扣款，核算工人实际到手薪资

11.相似产品报价参考：基于历史生产数据给出同类产品报价建议

■自动预警

12.企业微信自动催单：临期、超期工单定时推送，无需人工盯守

■AI智能助手

13.AI智能客服：系统提问查询工单进度、工序故障统计，AI给出答复

14.AI操作答疑：工人遇到操作问题直接咨询AI

■易用性 & 客户演示

15.多工厂切换：一套系统管理多个车间，登录选择对应工厂

16.登录页全中文，降低工人使用门槛

17.老板查看数据：仅查看权限，不会误修改数据

18.产品卖点演示页：系统自带，客户演示无需PPT

五、小结

本周集中处理退出按钮、计价单、工序权限过滤等重点需求；扫码异常问题需要你现场实测反馈现象。后续我每周同步项目进度。